АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕРЦЕВСКОЕ»

КОНОШСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12 октября   2017 г. № 98а

пос. Ерцево, Коношского  района ,

Архангельской области

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды  МО «Ерцевское» на 2018-2022 годы»

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом МО «Ерцевское», администрация муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной (современной) городской среды МО «Ерцевское» на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Ерцевское».

Глава муниципального образования	                         И.Ф.Борисова

Утверждена  постановлением

Администрации  МО

«Ерцевское»

№98 а  от 12.10.2017 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципального образования «Ерцевское»

«Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования «Ерцевское»

на 2018-2022 года»

Архангельская область

Коношский район

п. Ерцево

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Ерцевское» |
| --- | --- |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Ерцевское» |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |
| Целевые показатели муниципальной Программы | -Количество благоустроенных дворовых территорий; -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; -Охват населения благоустроенными дворовыми территориями; -Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; -Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; -Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Срок реализации Программы | 2018 – 2022 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит всего 6820.2 тыс. руб., в том числе: - Средства федерального бюджета 5480.0 тыс.рублей; - Средства областного бюджета – 967.0 тыс.рублей; - Средства местного бюджета – 48.4 тыс.рублей. |
| Ожидаемы результаты реализации Программы | Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования: -Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям. -Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей. -Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству. |

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации

- Программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сельское  поселение «Ерцевское» административно и территориально входит в состав Коношского муниципального района Архангельской области и располагается в южной его части и граничит с Вологодской  областью.

Площадь территории сельского поселения составляет  137000 га, Население муниципального образования составляет 3500 чел.

Административным центром поселения является п. Ерцево.

Поселок расположен приблизительно в 700 км от г. Архангельск.

Анализ сферы благоустройства на территории поселения показал, что  на территории  Ерцевского  поселения   имеются многоквартирные дома, нуждающиеся  в благоустройстве дворовых территорий.

Так, на территории МО «Ерцевское» имеются территории общего пользования (площади, парки, спортивные корты, прочее) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Перечень благоустройства дворовых территорий включает в себя:

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по благоустройству дворовых территорий

Ремонт дворовых проездов.

Обеспечение освещения дворовых территорий.

Установка скамеек.

Установка урн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

Установка бордюрных камней.

Установка песочниц.

Установка качелей.

Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

Освещение детских (игровых) и спортивных площадок.

Оборудование детской (игровой) площадки.

Оборудование спортивной площадки.

Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.

Обрезка деревьев и кустов.

Уборка сухостойных деревьев.

Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.

Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.

Устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров-мусоросборников.

Устройство площадок для выгула животных.

Устройство велопарковок.

Иные виды работ.

Муниципальная программа муниципального образования «Ерцевское» «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Ерцевское» на 2018-2022 годы» (далее - Программа) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения МО «Ерцевское».

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Ерцевское» «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Ерцевское» на 2018-2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Ерцевское», на которых планируется благоустройство в текущем году, в результате рассмотрения заявок, согласно Протокола заседания комиссии от 12.10.2017 года (Приложение 1 к Программе).

Включение дворовой территории в Программу  без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 2 к Программе.

Перечень территории общего пользования в результате рассмотрения заявок, согласно Протокола заседания комиссии от 12.10.2017 года (Приложение 3 к Программе).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории администрации МО «Ерцевское», а также территорий общего пользования МО «Ерцевское» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

Осуществление комплексного благоустройства дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан заключается в следующем:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории МО «Ерцевское».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство»;

- обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории поселения;

-  повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования "Ерцевское»;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования "Ерцевское».

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели,

- описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроки ее реализации

Основной целью Программы  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования администрации МО «Ерцевское», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Ерцевское»;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования администрации МО «Ерцевское», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих результатов:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

- активное участие населения поселения в реализации мероприятий Программы.

Перечень программных  мероприятий представлен в Приложении № 4.

Перечень дворовых территорий  подлежащих благоустройству представлен в Приложении № 5 (определяется  по результатам конкурсного отбора).

Перечень общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы представлено в Приложении № 7.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена в приложении № 10 к муниципальной программе;

Срок реализации мероприятий Программы отражены в Приложении № 11.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ отражена в Приложении № 12.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий.

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы.

В ходе реализации Программы  предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Ерцевское», в том числе следующие мероприятия:

-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

-благоустройство территорий общего пользования;

Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач программы.

Перечень основных мероприятий Программы  последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

1) благоустройство 11 дворовых территорий многоквартирных домов;

2) благоустройство 8 мест общего пользования.

| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; | Администрация муниципального образования "Ерцевское» | Всего, |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Благоустройство 11 дворовых территорий многоквартирных домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 2. Благоустройство места общего пользования | Администрация муниципального образования «Ерцевское» | Всего, |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Благоустройство 8 территории общего пользования |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| Всего по разделу |  | Всего, | 6820.2 |  |  |  |  |  | 6820.2 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 5480.0 |  |  |  |  |  | 5480.0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 967.0 |  |  |  |  |  | 967.0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 48.4 |  |  |  |  |  | 48.4 |  |  |  |  |

5. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации МО «Ерцевское».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Ерцевское» на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной  (современной) городской среды администрации МО «Ерцевское»

на 2018-2022 годы»

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | п.Ерцево ул.Звездная д.1 |
|  | п.Ерцево ул.Звездная д.2 |
|  | п.Ерцево ул.Звездная д.3 |
| 2 | п.Ерцево ул.Северная д.3 |
|  | п.Ерцево ул.Северная д.4а |
|  | п.Ерцево ул.Пересечная д.5 |
| 3 | п.Ерцево ул.Советская д.5 |
| 4 | п.Ерцево ул.Советская д.7 |
| 5 | п.Ерцево ул.Советская д.8 |
|  | п.Ерцево ул.Гагарина д.5 |
| 6 | п.Ерцево ул.Советская д.10 |
| 7 | п.Ерцево ул.Советская д.12 |
| 8 | п.Ерцево ул.Советская д.14 |
| 9 | п.Ерцево ул.Гагарина д.4 |
| 10 | п.Ерцево ул.Гагарина д.6 |
| 11 | п.Ерцево ул.Комсомольская д.3а |
|  | п.Ерцево ул.Комсомольская д.4а |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Ерцевское» на 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1.Скамья

2.Урна

Приложение № 3

муниципальной программе

«Формирование комфортной

(современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Ерцевское» на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной  (современной) городской среды администрации МО «Ерцевское»

на 2018-2022 годы»

| № п/п | Адрес территории общего пользования |
| --- | --- |
| 2018 год |  |
| 1 | замена трапов, соединяющих ул.Пионерская и ул.Колхозная п.Ерцево |
| 2 | установка урн на центральной площади ул.Гагарина 22 п.Ерцево |
| 3 | ремонт спортивного корта ул.Бочарова 15а п.Ерцево |
| 4 | освещение спортивного корта ул.Комсомольская 9в п.Ерцево |
| 5 | обустройство детской площадки ул.Гагарина 29а п.Ерцево |
| 6 | обустройство парка ул.Гагарина – ул.Бочарова п.Ерцево |
| 7 | обустройство набережной р.Лухтонга (плотина) |
| 8 | обустройство набережной р.Лухтонга (вблизи д.Поповка) |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Ерцевское» на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий к муниципальной программе

«Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования «Ерцевское» на 2018-2022 годы»

|  |  |  | Срок |  | Ожидаемый | Основные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование |  | Ответственный |  |  | непосредственный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | направления |  |  |
|  |  |  | начала | окончания |  |  |  |  |
| основного мероприятия |  | исполнитель |  |  | Результат (краткое описание) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |
|  |  |  | реализации | реализации |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов: - п.Ерцево ул.Звездная д.1 - п.Ерцево ул.Звездная д.2 - п.Ерцево ул.Звездная д.3 |  | Администрация МО «Ерцевское» | Июль 2018г. | Октябрь 2018 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, разбор старых сараев, постройка новых сараев, и пр.) |  |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - строительство пешеходных трапов, соединяющих ул.Пионерская с ул.Колхозная п.Ерцево; - установка урн на центральной площади ул.Гагарина 22 п.Ерцево |  | Администрация МО «Ерцевское» | Июль 2018г. | Октябрь 2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка урн, обустройство пешеходных трапов.) |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов : - п.Ерцево ул.Северная д.3; д.4а - п.Ерцево ул.Пересечная д.5 |  | Администрация МО «Ерцевское» | Июль 2019г. | Октябрь 2019 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, постройка новых сараев и пр.) |  |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - ремонт спортивного корта ул.Бочарова 15а п.Ерцево; - обустройство спортивного корта ул.Комсомольская 9в |  | Администрация МО «Ерцевское» | Июль 2019г. | Октябрь 2019 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (ремонт ограждения,освещение и пр.) |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов : - п.Ерцево ул.Гагарина д.4; -п.Ерцево ул.Гагарина д.6; - п.Ерцево ул.Гагарина д.5; - п.Ерцево ул.Советская д.8 |  | Администрация МО «Ерцевское» | Июль 2020г. | Октябрь 2020 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, разбор старых сараев и постройка новых сараев, и пр.) |  |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - обустройство парка |  | Администрация МО «Ерцевское» | Июль 2020г. | Октябрь 2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (вырубка старых сухих деревьев, озеленение, установка скамеек и пр.) |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов : - п.Ерцево ул.Советская д.5 -п.Ерцево ул.Советская д.7 |  | Администрация МО «Ерцевское» | Июль 2021г. | Октябрь 2021 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, разбор старых сараев и постройка новых сараев и пр.) |  |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - обустройство набережной р.Лухтонга (плотина) |  | Администрация МО «Ерцевское» | Июль 2021г. | Октябрь 2021 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка урн для мусора, установка скамеек и пр.) |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов : -п.Ерцево ул.Советская д.10 -п.Ерцево ул.Советская д.12 -п.Ерцево ул.Советская д.14 |  | Администрация МО «Ерцевское» | Июль 2022г. | Октябрь 2022 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории Благоустройство территории (установка урн и скамеек, разбор старых сараев и постройка новых сараев и пр.) |  |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - набережная р.Лухтонга (вблизи д.Поповка) - обустройство детской площадки п.Ерцево ул.Гагарина 29а |  | Администрация МО «Ерцевское» | Июль 2022г. | Октябрь 2022 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка скамеек, урн, установка нового игрового оборудования и пр.) |  |  |

Приложение №5

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству  в 2018-2022 годах

в МО "Ерцевское"

| № п/п | Местоположение (с указанием адресов многоквартирных домов, которые охватывает дворовая территория) | Количество собственников помещений в многоквартирных домах, которые охватывает дворовая | Наличие проектно-сметной документации (да/нет) | Наличие дизайн-проекта (да/нет) | Перечень работ | Участие в финансировании мероприятий физических, юридических лиц (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | территория |  |  |  |  |
| 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Ерцево ул.Звездная д.2, (плюс д.1,д.З) | 23 | нет | нет | 1 .Установка скамеек, урн для мусора. 2.Обустройство детской площадки (приобретение игровых сооружений) 3.Снос старых сараев, строительство новых сараев. | да |
| 1 | п.Ерцево ул.Северная д.2, (плюс д.1,д.З) | 13 | нет | нет | 1 .Установка скамеек, урн для мусора. 2.Обустройство детской площадки (приобретение игровых сооружений) 3.Снос старых сараев, строительство новых сараев. | да |
| 1 | п.Ерцево ул.Комсомольская д.4а, (плюс д.3а) | 0 | нет | нет | 1 .Установка скамеек, урн для мусора. 2.Обустройство детской площадки (приобретение игровых сооружений) 3.Снос старых сараев, строительство новых сараев. | да |

| 4 | п.Ерцево ул.Гагарина д.5 | 3 | нет | нет | 1 .Установка скамеек, урн для мусора. 2.Обустройство детской площадки (приобретение игровых сооружений) 3.Снос старых сараев, строительство новых сараев. | да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | п.Ерцево ул.Советская д.8, 10,12, 14 | 9 | нет | нет | 1 .Установка скамеек, урн для мусора. 2.Обустройство детской площадки (приобретение игровых сооружений) 3.Снос старых сараев, строительство новых | да |
| 6 | п.Ерцево ул.Советская д.5,д.7 | 8 | нет | нет | 1 .Установка скамеек, урн для мусора. 2.Обустройство детской площадки (приобретение игровых сооружений) 3.Снос старых сараев, строительство новых | да |
| 7 | п.Ецево ул.Гагарина д.4,д.6 | 5 | нет | нет | 1 .Установка скамеек, урн для мусора. 2.Обустройство детской площадки (приобретение игровых сооружений) 3.Снос старых сараев, строительство новых | да |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Ерцевское» на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной  (современной) городской среды администрации

МО «Ерцевское»  на 2018-2022 годы

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенной по адресу: п.Ерцево ул.Пионерская с ул.Колхозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1. 2. | Строительство пешеходных трапов Установка урн на центральной площади ул.Гагарина,22 |  |  | 1500.0 |  | 1500.0 |  | 5,0 |  | нет | трудовое участие граждан |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2019 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенным по адресу: п.Ерцево ул.Бочарова д.15а; ул.Комсомольская 9в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | - ремонт спортивного корта ул.Бочарова 15а п.Ерцево; - обустройство спортивного корта (освещение)ул.Комсомольская 9в п.Ерцево |  |  | 1500.0 |  | 1500.0 |  | 5,0 |  | нет | трудовое участие граждан |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенным по адресу: п.Ерцево ул.Гагарина(29а) – Бочарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | Благоустройство парка (вырубка старых сухих деревьев, озеленение, установка скамеек и пр.) |  |  | 1500.0 |  | 1500.0 |  | 5,0 |  | нет | трудовое участие граждан |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенной по адресу: п.Ерцево набережная р.Лухтонга (плотина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | Благоустройство (установка урн для мусора, установка скамеек и пр.) |  |  | 1500.0 |  | 1500.0 |  | 5,0 |  | нет | трудовое участие граждан |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенной по адресу: п.Ерцево набережная р.Лухтонга (вблизи д.Поповка), детская площадка п.Ерцево ул.Гагарина 29а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | Благоустройство (установка урн для мусора, установка скамеек и пр.) Установка игрового оборудования |  |  | 1500.0 |  | 1500.0 |  | 5,0 |  | нет | трудовое участие граждан |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Ерцевское» на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования «Ерцевское» на 2018-2022 года»

| № п/п | наименование | Исполнитель | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего тыс.руб. | федеральный (тыс.руб) | областной тыс.руб) | местный тыс.руб) | Внебюджетные источники (тыс.руб) |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Ерцевское» на 2018-2022 года» | Администрация МО «Ерцевское» | 6820,2 | 5480,0 | 967,0 | 48,4 | 324,8 |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Ерцевское» на 2018-2022 годы»

- Минимальный перечень

- видов работ по благоустройству дворовых территорий

1. Ремонт дворовых проездов.

2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

3. Установка скамеек.

4. Установка урн.

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Ерцевское» на 2017 год»

- Перечень

- дополнительных видов работ

- по благоустройству  дворовых территорий

- многоквартирных домов

Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

Установка бордюрных камней.

Установка песочниц.

Установка качелей.

Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

Освещение детских (игровых) и спортивных площадок.

Оборудование детской (игровой) площадки.

Оборудование спортивной площадки.

Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.

Обрезка деревьев и кустов.

Уборка сухостойных деревьев.

Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.

Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.

Устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров-мусоросборников.

Устройство площадок для выгула животных.

Устройство велопарковок.

Иные виды работ.

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Ерцевское» на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ в МО «Ерцевское»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ремонт дворовых проездов | 1м² | 947,30 |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 3 551,71 |
| 3 | установка скамеек | 1 шт | 23 508,0 |
| 4 | установка урн | 1 шт | 5 055,00 |
| 5 | проезд к территориям, прилегающим к МКД | 1м² | 4 262,80 |
| 6 | обустройство тротуаров, мостовых (в т.ч. тротуарной плиткой) | 1м² | 4 730,40 |
| 7 | установка бордюрных камней | 1 м | 1 462,0 |
| 8 | установка песочниц | 1шт | 20 000,0 |
| 9 | установка качелей | 1шт | 38 772,70 |
| 10 | устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки); | 1 м2 | 3 684,74 |
| 11 | освещение детских и спортивных площадок | 1 светильник | 3 551,71 |
| 12 | оборудование детской (игровой) площадки | 1 комплекс | 125 400,0 |
| 13 | оборудование спортивной площадки | 1 комплекс | 689 853,0 |
| 14 | озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) | 1 м2 | 1 020,0 |
| 15 | газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб | 1 м2 | 1 765,40 |
| 16 | обрезка деревьев и кустов | 1 шт | 632,50 |
| 17 | уборка сухостойных деревьев | 1 шт | 2 694,10 |
| 18 | демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев | 1 постройка у домов: -на 6 квартир - на 9 квартир | 195 198,0 296 281,20 |
| 19 | устройство хозяйственно- бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников | 1 площадка (3 контейнера) | 18 230,40 |
| 20 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью | 1 м2 | 250,0 |
| 21 | устройство площадок для выгула животных | 100 м2 | 259 747,40 |
| 22 | устройство велопарковок | на 5 мест | 10 000,0 |
| 23 | устройство общего туалета | 1 шт | 50 545,30 |
| 24 | ремонт выгребных ям | 1 шт | 59 787,10 |
| 25 | установка вешалов для сушки белья | 1 комплект (2 вешала) | 5 713,60 |
| 26 | ремонт крыши сарая | 220 м2 | 138 939,10 |
| 27 | разбор старого и устройство нового забора | 1 м | 1744,62 |
| 28 | устройство водопропускной трубы | 1 труба | 12176,90 |
| 29 | устройство дренажа | 1м3жб | 16887,02 |
| 30 | ремонт канализационных колодцев | 1м3 | 17166,82 |
| 31 | ремонт отмостки | 1м2 | 1613,68 |

- Приложение № 11

- к муниципальной программе «Формирование комфортной

- (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Ерцевское» на 2018-2022 годы»

Сроки реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования «Ерцевское»

на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | события (дата) |  |  |
|  |  |  |  | 2018-2022 годах |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | квартал | квартал | квартал | квартал |
| Контрольное событие № 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов |  | Администрация МО «Ерцевское» | - | - | Июль-сентябрь | Октябрь |
| Контрольное событие № 2 Благоустройство территории общего пользования |  | Администрация МО «Ерцевское» | - | - | Июль-сентябрь | Октябрь |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к муниципальной программе

«Формирование комфортной (современной)

городской среды МО «Ерцевское» на 2018 – 2022 годы»

П О Р Я Д О К

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,

и механизм контроля за их расходованием,

а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан

в выполнении указанных работ

- Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение, минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий МО «Ерцевское», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Ерцевское» на 2018-2022 годы»;

  - Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3.	Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному и дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

Ремонт дворовых проездов.

Обеспечение освещения дворовых территорий.

Установка скамеек.

Установка урн.

1.5. Дополнительный перечень включает в себя:

Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

Установка бордюрных камней.

Установка песочниц.

Установка качелей.

Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

Освещение детских и спортивных площадок.

Оборудование детской (игровой) площадки.

Оборудование спортивной площадки.

Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.

Обрезка деревьев и кустов.

Уборка сухостойных деревьев.

Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.

Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.

Устройство площадок для выгула животных.

Устройство велопарковок.

Иные виды работ.

1.6.	Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечням работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Формы финансового и трудового участия

2.1. 	Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в размере 10% от сметной стоимости работ.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации. В частности это может быть – подготовка дворовой территории (объекта) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта; предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников и другое.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

- Порядок аккумулирования и расходования средств

3.1. Сбор и аккумулирование средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивает уполномоченная администрацией МО «Ерцевское» организация в рамках настоящего Порядка.

Средства заинтересованных лиц перечисляются на счет уполномоченной организации, предназначенные для перечисления средств на благоустройство дворовых территорий в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Ерцевское» на 2018-2022 годы».

3.2. Средства на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят заинтересованные лица по соответствующему платежному документу единовременно, после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной (современной)  городской среды администрации муниципального образования «Ерцевское» на 2018-2022 годы» до начала работ по благоустройству дворовой территории.

3.3. Размер средств, вносимых заинтересованными лицами на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий рассчитывается в размере, определенном решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории 10% от сметной стоимости дополнительных работ по благоустройству дворовой территории пропорционально доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

3.4. Уполномоченная организация осуществляют отдельный учет поступивших средств от заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и лицевых счетов заинтересованных лиц, в порядке и на условиях, определенных соглашением с администрацией муниципального образования «Ерцевское».

3.5. Уполномоченная организация ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным предоставляет в администрацию МО «Ерцевское» и в этот же срок в адрес «Общественной комиссии, по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Ерцевское» на 2018-2022 годы» информацию о суммах денежных средств, собранных от заинтересованных лиц на банковский счет, открытый для этих целей, в разрезе многоквартирных домов.

3.6. Администрация МО «Ерцевское» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Оплата минимального и дополнительного перечней работ для благоустройства дворовой территории за счет средств заинтересованных лиц, аккумулированных на банковском счете, осуществляется Уполномоченной организацией подрядчику (исполнителю) работ в соответствии с условиями заключенного договора (контракта) после подписания соответствующих документов о приемке выполненных работ на основании поручения уполномоченных лиц администрации МО «Ерцевское».

3.8. Уполномоченная организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованным лицам в порядке и на условиях указанных в заявлениях заинтересованных лиц в срок до 31 декабря текущего года при условии:

– экономии денежных средств по итогам конкурентных процедур;

– неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

– не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

– возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

– возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- Контроль за соблюдением условий порядка

  - Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечней работ для благоустройства дворовой территории, осуществляется органом местного самоуправления, общественной комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Ерцевское» на 2018-2022 годы», управляющими компаниями, собственниками помещений многоквартирного дома, советом многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.

  - Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

4.4. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены:

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном администрацией МО «Ерцевское».

- копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном администрацией МО «Ерцевское».

4.5. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены:

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

- отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом, рекомендуется в качестве приложения к таким отчетам представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно- телекоммуникационной  сети Интернет.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к муниципальной программе

«Формирование комфортной (современной)

городской среды МО «Ерцевское» на 2018 – 2022 годы»

П О Р Я Д О К

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной (современной) городской среды МО «Ерцевское» на 2018 – 2022 годы» (далее соответственно – Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа).

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрацией МО «Ерцевское» и включает следующие этапы:

1) осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с представителями собственников помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2) подготовка дизайн-проектов;

3) согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц.

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий включенных в муниципальную программу.

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде – изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового (пояснительная записка), ситуационного плана и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

5. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в администрацию МО «Ерцевское» в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

6. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

7. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту администрация МО «Ерцевское» организует заседание всех заинтересованных лиц для проведения обсуждения дизайн-проектов.

Комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

8. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается администрацией МО «Ерцевское».